- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

- Совет Великогубского сельского поселения

V сессия   III созыва

- РЕШЕНИЕ

от  29 мая  года                                                                                          №  48

с. Великая Губа

О внесении изменений в целевую программу содержания и       реконструкции дорог Великогубского сельского поселения

на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ», Решением III сессии III созыва от 27.12.2013 года  № 25 «О создании муниципального дорожного фонда»  Совет Великогубского сельского поселения.

РЕШИЛ:

1.  Внести в целевую программу содержания и реконструкции дорог Великогубского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы», утвержденную Решением XVII сессии   II созыва Совета Великогубского сельского поселения от 29.03.2012 г. № 134 «Об утверждении целевой программы содержания и реконструкции дорог Великогубского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Паспорт программы: объёмы и источники финансирования внести следующие изменения:

Слова «Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 8795 тысяч рублей, в том числе по годам:

2012 год – 2240тысяч рублей;

2013 год – 4400 тысяч рублей;

2014 год – 2055 тысяч рублей »

Заменить словами:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 7428,92 тысячи рублей, в том числе по годам:

2012 год – 636,80 тысяч рублей;

2013 год – 2029,30 тысяч рублей;

2014 год – 4762,82 тысяч рублей.»

1.2. В разделе 3 Программы таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов всего | 636,8 | 2029,3 | 4762,82 | 7428,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Бюджет Республики Карелия | 391,0 | 1544,0 |  | 1935,0 |
|  | бюджет поселения | 245,8 | 485,3 | 4762,82 | 5493,92 |

1.3.  Приложение 1 к Муниципальной  целевой программе «Содержание и реконструкция дорог в Великогубском сельском поселении на 2012-2014 годы» заменить Разделом 5,  изложив его в следующей редакции:

Раздел 5: СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем со- держания дорог и сооружений на них | Администрация Великогубского сельского поселения (далее - Администрация поселения) | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 226,8 | 363,4 | 500,0 | 1090,2 |
| 2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них и подъездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация поселения | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 19,0 | 121,9 | 4262,82 | 4403,72 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Карелия | 391,0 | 1544,0 |  | 1935,0 |

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (обнародования).

3. Текс программы с внесенными изменениями и дополнениями прилагается.

Председатель Совета Великогубского

сельского поселения  	     О.А. Гурова

Глава Великогубского

сельского поселения                                                                  И.А.Панкратов

Рассылка: дело, ХФО, регистр, прокуратура Медвежьегорского района, газета «Наши вести»

Приложение 1

к Решению Совета  Великогубского сельского поселения

V сессии III созыва

от 29 мая 2014  г. № 48

УТВЕРЖДЕНО

Решением XVII сессии II созыва

Совета Великогубского сельского поселения

От 29.03.2012 г. № 134

Целевая программа

содержания и реконструкции дорог

Великогубского сельского поселения

на 2012 – 2014 годы

Раздел  1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа содержание и реконструкция дорог Великогубского сельского поселения на 2012-2014 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Великогубского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Великогубского сельского поселения |
| Цель Программы | Содействие экономическому и социальному развитию Великогубского сельского поселения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения сельского поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами по развитию дорожной сети являются: - Совершенствование и развитие дорожной сети посредством увеличения объема ремонтных работ на автодорогах. - Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Великогубского сельского поселения. - Повышение эффективности использования средств бюджета, выделяемых на финансирование дорожного хозяйства, путем совершенствования планирования, обеспечения качества дорожно-строительных работ. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы 2012-2014 годы |
| Исполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса (по результатам торгов) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 7428,92 тысяч рублей, в том числе по годам: 2012 год – 636,80 тысяч рублей; 2013 год – 2029,30 тысяч рублей; 2014 год – 4762,82 тысяч рублей. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - Улучшение эстетичного вида дорог и улиц сельского поселения; - Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным типом покрытия на территории сельского поселения; - Увеличение пропускной способности дорого сельского поселения; - Повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |

Раздел 2. Обоснование целесообразности Программы.

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в Великогубском сельском поселении в значительной степени зависит от состояния дорожно-транспортной системы.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения 54,49 км, в том числе с грунтовым покрытием –52,7 км, с асфальтобитумным-1,79 км. На сегодняшний день не отвечают нормативным требованиям –54 км дорог. Количество дорог содержащихся круглогодично- 5 км.  Необходимо провести реконструкцию-7,65 км дорог, в том числе с грунтовым покрытием-7 км, с асфальтобитумным-0,65 км. Планируемые мероприятия по капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них: с грунтовым покрытием –1,9 км, с асфальтобитумным –0,3 км, ремонт мостов-2 шт, перемычек-1 шт.

# Сеть дорог, проходящих по территории Великогубского сельского поселения, ставит особые задачи, предъявляет серьезные требования и является объектом особой заботы администрации сельского поселения в части обеспечения безопасности дорожного движения, технического состояния и благоустройства дорог.. На протяжении нескольких, предшествующих лет (с 2007 г.) администрация поселения уделяла особое внимание сохранению и поддержанию в исправном состоянии дорог на территории поселения. В 2007 году был проведён конкурс по ремонту  твердого покрытия дороги общего пользования  по ул. Гористая, Октябрьская, Рябова в с. Великая Губа. Стоимость работ составила 933000 (девятьсот тридцать три тысячи) рублей, стоимость отдельных видов работ согласно утвержденной сметной документации.

Однако и на сегодняшний день первоочередной задачей является сохранение сформированной сети дорог и поддержание ее на доступном транспортно-эксплуатационном уровне.

Для решения поставленных задач разработана настоящая программа, которая       включает в себя выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт и реконструкция существующих дорог;

- Очистка дорог от снега и борьба с гололедными явлениями.

- Раздел  3.    СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, всего | 636,80 | 2029,3 | 4762,82 | 7428,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | районный бюджет, всего в том числе: | 391,0 | 1544,0 |  | 1935,0 |
|  | бюджет поселения | 245,8 | 485,3 | 4782,82 | 5493,92 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Великогубского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- составление плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Великогубского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем со- держания дорог и сооружений на них | Администрация Великогубского сельского поселения (далее - Администрация поселения) | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 226,8 | 363,4 | 500,0 | 1090,2 |
| 2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них и подъездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация поселения | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 19,0 | 121,9 | 4262,82 | 4403,72 |